*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Рішення міської ради*

*30.01.2019 №3427*

***Звіт***

***з виконання у 2018 році Програми «Теплий дім»***

***щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки***

Основною метою Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки (надалі – Програма) є упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки в належному стані їх будинків, стимулювання діяльності управителів багатоквартирних будинків і їх прибудинкових територій та об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування конкурсних проектів «Теплий дім».

 Програмою передбачено виконання робіт за заходами з енерго-збереження, а саме:

 - ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення;

 - заміна вікон і дверей у місцях загального користування;

 - комплексне утеплення стін будинків та підвальних приміщень;

 - виконання капітальних ремонтів міжпанельних швів, покрівель з їх утепленням;

 - модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових і внутрішньої електропроводки.

 Фінансування реалізації проектів з енергозбереження в багато-квартирних будинках здійснюється коштом міського бюджету за умови співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку через їх управителів.

 Одержувачами коштів і замовниками робіт є управителі багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій.

 У рамках реалізації Програми щорічно проводиться конкурс проектів «Теплий дім», що набув значної популярності серед мешканців міста.

 У 2018 році на участь у ньому подали заявки управителі 229 багатоквартирних житлових будинків, з яких конкурсною комісією визначено 99 переможців проектів, що набрали найбільшу кількість балів за критеріями оцінювання.

У 98 будинках – переможцях проведено заходи з енергозбереження із залученням видатків з міського бюджету на суму 14 032,574 тис.грн., що склала 94% від загальної суми передбачених бюджетних коштів (14 989,00 тис.грн.).

 Результатами використання зазначених коштів у 2018 році на реалізацію Програми стали: упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирних будинках, поліпшення житлового фонду, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків на виконання заходів з поліпшення технічного стану їх будинків, залучення коштів співвласників багатоквартирних будинків для виконання цих робіт.

***Секретар міської ради С.Маляренко***