4

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                Рішення міської ради

26.01.2022 №1094
Звіт

з виконання у 2021 році Програми розвитку 
підприємств міського електро- та автотранспорту на 2016 – 2023 роки
	№ п/п
	Найменування витрат, робіт
	Джерела фінансування
	Передбачено з  бюджету Криворізької міської територіальної громади  на 2021 рік, тис. грн
	Касові видатки у 2021 році, тис. грн

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Комунальне підприємство «Швидкісний трамвай»
	

	1
	Фінансова підтримка Комунального підприємства
	Загальний фонд
	29 595,5
	29 595,5

	2
	Послуга з програмування /запуску комп'ютерної програми «Термінальне прграмне забезпечення Symbol Transport» на транспортний термінал (валідатор) 
	Загальний фонд
	241,5
	241,5

	3
	Придбання ліцензії на право користування комп'ютерною програмою для програмування транспортного терміналу (валідатора) з метою впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному транспорті (трамвай) та на станціях швидкісного трамвая 
	Загальний фонд
	1 892,2
	1 892,2

	4
	Придбання  контактного дроту, запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту окремих ділянок контактної мережі 
	Загальний фонд
	564,0
	564,0

	5
	Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту трамвайних вагонів 
	Загальний фонд
	320,7
	320,7

	6
	Придбання   запасних  частин та  матеріалів для виконання поточного ремонту окремих ділянок трамвайних колій 
	Загальний фонд
	979,5
	979,5

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки)
	Загальний фонд
	346 583,1
	346 582,6

	8
	Фінансування проєкта–переможця конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет», реалізація яких планується в 2021 році, «Кольори промислового міста» (розпис технічних споруд Комунального підприємства «Швидкісний трамвай»)
	Загальний фонд
	485,1
	476,6

	9
	Розробка робочого проєкту  «Реконструкція трамвайної колії пл. Домнобудівельників-ст. Кривий Ріг Головний на ділянці між вул. Серафимовича та вул. Залізничників у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»
	Спеціальний фонд
	500,0
	352,7

	10
	Розробка робочого проєкту  на капітальний ремонт силових трансформаторів тягових підстанцій №№1,26 Комунального підприємства  «Швидкісний трамвай»
	Спеціальний фонд
	400,0
	0,0

	11
	Розробка робочого  проєкту «Капітальний ремонт станції швидкісного трамвая «Зарічна»  Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» у Покровському районі м. Кривого Рогу» з коригуванням проєкту та проходженням експертизи
	Спеціальний фонд
	69,6
	17,6

	12
	 Розробка робочого  проєкту   «Капітальний ремонт станції швидкісного трамваю «Майдан праці» (інв. №423) Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу»  з коригуванням проєкту та проходженням експертизи
	Спеціальний фонд
	97,6
	63,6

	13
	 Придбання комплектних трансформаторних підстанцій КТП-250/10/0,4 кВ та КТП-250/10/0,23 кВ
	Спеціальний фонд
	300,0
	0,0

	14
	Поповнення статутного капіталу на придбання зварювального агрегату з двигуном внутрішнього згоряння
	Спеціаль-ний фонд
	762,8
	732,0

	15
	Придбання автомобіля-самоскида вантажопідйомністю 10,0-12,0 тонн
	Спеціаль-ний фонд
	3 490,5
	3 490,5

	16
	Поповнення статутного капіталу на придбання автокрана вантажопідйомністю до 25 тонн
	Спеціаль-ний фонд
	313,9
	0,0

	17
	Придбання автогідропідіймача висувного типу
	Спеціаль-ний фонд
	4 349,7
	0,0

	18
	Придбання міні-навантажувача з навісним обладнанням
	Спеціаль-ний фонд
	2 397,0
	1 940,0

	1
	2
	3
	4
	5

	19
	Поповнення статутного капіталу на виконання робочого проєкту «Капітальний ремонт акумуляторної  установки понижувальної підстанції станції швидкісного трамвая «Вечірній бульвар» Комунального підприємства «Швидкісний трамвай» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу» з коригуванням проєктно-кошторисної документації  та проходженням експертизи
	Спеціальний фонд
	42,0
	26,6

	20
	Придбання матеріалів, запасних частин, вузлів, обладнання та інструменту для виконання капітального ремонту трамвайних вагонів (у тому числі шляхом поповнення статутного капіталу)
	Спеціаль-ний фонд
	1 580,0
	0,0

	21
	Поповнення статутного капіталу на придбання обладнання для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в комунальному транспорті (трамвай) та на станціях швидкісного трамвая 
	Спеціальний фонд
	4 455,0
	4 455,0

	
	Усього:
	Загальний фонд
	380 661,6
	380 652,6

	
	
	Спеціальний фонд
	18 758,1
	11 078,0

	
	РАЗОМ:
	
	399 419,7
	391 730,6

	Комунальне підприємство «Міський тролейбус»

	1
	Фінансове забезпечення Комунального підприємства для створення необхідних умов  його функціонування  (у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки)
	Загальний фонд
	70 689,5
	69 518,0

	2
	Придбання окремих запчастин, матеріалів, для поточного ремонту автобусів
	Загальний фонд
	    4 100,0
	3 304,4

	3
	Послуги з  поточного ремонту та технічного  обслуговування транспортних засобів (автобусів)
	Загальний фонд
	8 920,0
	7 991,4

	4
	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом  (у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці, на енергоносії, інші поточні видатки)
	Загальний фонд
	241 081,7
	236 295,5

	5
	Придбання окремих запчастин, матеріалів, вузлів, агрегатів для виконання поточних ремонтів тролейбусів
	Загальний фонд
	1 017,2
	1 017,2

	6
	Придбання запасних частин та матеріалів для виконання поточного ремонту контактної мережі тролейбуса на окремих ділянках
	Загальний фонд
	397,7
	397,7

	7
	Придбання автошин для Комунального підприємства «Міський тролейбус»
	Загальний фонд
	2 123,3
	2 123,3

	1
	2
	3
	4
	5

	8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
	Поповнення статутного капіталу на придбання  автомобільної,  тракторної техніки, технологічного транспорту , навісного обладнання, у тому числі:

автомобіль-самоскид вантажопідйомністю 24 тонни;
колісний навантажувач з телескопічною стрілою Bobcat T35.130SLP в комплекті з навісним обладнанням;
машина аварійна для ремонту  контактних мереж АТ-70М-041;
міні-навантажувач в комплекті з навісним обладнанням;
навісне обладнання для тракторної техніки
	Спеціальний фонд
	12 983,7
	10 305,2

	
	
	
	4 348,8
	4 348,7

	
	
	
	3 490,2
	3 490,2

	
	
	
	2 633,7
	2 466,3

	
	
	
	2 061,0
	0,0

	
	
	
	450,0
	0,0

	9
	Поповнення статутного капіталу для придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт на об’єкті «Технічне переоснащення РУ-0,4 кВ ТП-000 в структурних підрозділах Комунального підприємства «Міський тролейбус» за адресою: вул. Дніпровське шосе, 22, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» (співфінансування згідно з договором з Європейським банком реконструкції та розвитку)
	Спеціальний фонд
	286,4
	196,5

	10
	Поповнення статутного капіталу для придбання обладнання, матеріалів та виконання робіт на об’єкті «Технічне пероснащення розподільчого пункту 6 кВ та комірок постійного струму тягової підстанції №4 Комунального підприємства «Міський тролейбус»  м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (співфінансування згідно з договором з Європейським банком реконструкції та розвитку)
	Спеціальний фонд
	9 713,6
	9 712,7

	
	Усього:
	Загальний фонд
	328 329,2
	320 647,3

	
	
	Спеціальний фонд


	22 983,7
	20 214,5

	
	РАЗОМ:
	
	351 312,9
	340 861,8

	Комунальне підприємство «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради

	 
	Фінансове забезпечення комунального підприємства на заходи, пов'язані з упровадженням автоматизованої системи обліку оплати проїзду
	Загальний фонд
	23 605,3
	21 673,3

	
	РАЗОМ  
	Загальний фонд


20 450,5
18 543,2
	23 605,3
	21 673,3

	1
	2
	3
	4
	5

	Управління транспорту та телекомунікацій  виконкому Криворізької міської ради–головний розпорядник коштів

	1
	Судові витрати та подання позовних заяв до суду
	Загальний фонд
	31,0
	0.0

	2
	Оптимізація міської маршрутної мережі пасажирського транспорту
	Загальний фонд
	19,0
	0.0

	
	РАЗОМ  
	Загальний фонд


20 450,5
18 543,2
	50,0
	0,0

	
	Усього за Програмою:
	Загальний фонд
	732 646,1
	722 973,2 

	
	
	Спеціальний фонд
	41 741,8
	31 292,5

	
	РАЗОМ за Програмою:
	
	774 387,9
	754 265,7


Керуюча справами виконкому




Тетяна  Мала
