2

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                  Рішення міської ради
                                                                                                                            28.04.2023 №1861

ПЛАН ЗАХОДІВ
з розвитку мережі Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») 
виконкому Криворізької міської ради шляхом створення додаткових робочих місць 
за принципом організаційної єдності задля реалізації комплексної послуги «Я – Ветеран» 
	№п/п
	Заходи
	Орієнтовний термін виконання
	Виконавці

	1
	2
	3
	4

	Матеріально-технічне забезпечення

	1
	Встановлення електрощитової та прокла-дання кабелю, встановлення розеток (орі-єнтовна вартість 40,5 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради

	2
	Придбання та встановлення кондиціонеру канального для вентиляції приміщення (орієнтовна вартість 122,4 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради

	3
	Придбання металопластикових перегородок (орієнтовна вартість 424,6 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради,  департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

	4
	Монтаж та встановлення металопласт-тикових перегородок (орієнтовна вартість 31,4 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради,  департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

	1
	2
	3
	4

	5
	Улаштування підлогового покриття та встановлення металевого пандуса (орієн-товна вартість 168,3 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради, адміністративно-господарчий відділ ви-конкому міської ради, департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

	6
	Придбання меблів (орієнтовна вартість 82,7 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради,  департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

	7
	Придбання та встановлення захисних екранів (орієнтовна вартість 13,6 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради,  департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради

	8
	Придбання та встановлення комп'ютерної техніки (орієнтовна вартість 115 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради, управління інформаційно-комунікацій-них технологій, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради

	9
	Придбання багатофункціональних при-строїв (орієнтовна вартість 120 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради, управління інформаційно-комунікацій-них технологій, департамент адмі-ністративних послуг виконкому Кри-ворізької міської ради

	10
	Оформлення інформаційних стендів та вивісок (орієнтовна вартість 80 тис. грн)
	Травень 2023 року
	Виконком Криворізької міської ради,  департамент адміністративних послуг виконкому Криворізької міської ради


         Керуюча справами виконкому 
                                   Олена ШОВГЕЛЯ
