PAGE  

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО














       Рішення виконкому міської ради


22.01.2024 №44
З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного 
господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років

	№

п/п
	Назва заходу
	Одиниця виміру
	Очікуваний результат
	Термін виконання

	
	
	
	
	

	1
	Ремонт або заміна водопроводних мереж  
	км
	18,440
	01.04.2024 – 31.08.2024

	2
	Ремонт або заміна каналізаційних мереж 
	км
	2,546
	01.04.2024 – 31.08.2024

	3
	Підготовка споруд та обладнання – усього,у тому числі:

 водопроводних насосних станцій; 

 каналізаційних насосних станцій 
	од.
	36
	01.04.2024 – 31.08.2024

	
	
	од. 
	11
	01.04.2024 – 31.08.2024

	
	
	од.
	24
	01.04.2024 – 31.08.2024

	4
	Підготовка водопроводних  очисних споруд 
	од.
	2
	01.04.2024 – 31.08.2024

	5
	Підготовка водозаборів з поверхневих джерел 
	од. 
	6
	01.04.2024 – 31.08.2024


Керуюча справами виконкому 




Олена ШОВГЕЛЯ
