Додаток 2

до рішення виконкому міської ради

25.11.2024 №1544

ПРОГРАМА

енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період 2024–2035 років

Напрями діяльності й заходи  Програми енергоефективності та декарбонізації м. Кривого Рогу на період

2024–2035 років

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк рр. | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. | 2028 р. | 2029–2035 рр. | Усього |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Підвищення ефективності споживання енергетичних та природних ресурсів кому-нальних об'єк-тів міста | 2.4. Забезпечення об'єктів бюджетних установ, закладів автономними джерелами пос-тачання теплової енергії (уста-новлення теплових насосів, когенераційних установок, газових блочно-модульних ко-телень, комплексу іншого об-ладнання (для забезпечення потреб об'єктів у тепловій енергії), установлення геліо-систем, теплових насосів (для забезпечення потреб об'єктів у гарячому водопостачанні), те-плових насосів (для забезпе-чення потреб об'єктів у цен-тралізованому охолодженні) | 2025-2035 | Відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, департа-менти освіти і науки, соціальної політики, управ-ління економіки, охорони здоров'я, культури, капіта-льного будівни-цтва, служба у справах дітей ви-конкому Криворі-зької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 500,0 | 50 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 | 154 500,0 |
|  |  |  |  |  | Енергосервісні контракти, гран-ти, кредити та інші джерела, не заборонені чинним законо-давством Украї-ни | - | 114 620,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 24 500,0 | 154 120,0 |
|  |  | 2.5. Реалізація інвестиційного проєкту «Капітальний ремонт з термомодернізації будівель Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради, розташованих на пл. За-хисників України, 11, м. Кри-вий Ріг, Дніпропетровська обл., з установленням соняч-ної електростанції» | 2024-2032 | Управління капі-тального будів-ництва виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енерго-менеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій ви-конкому міської ради | Кредитні кошти | - | 196 300,0 | 15 000,0 | - | - | - | 211 300,0 |
|  |  | 2.6. Реалізація інвестиційного проєкту «Нове будівництво відокремленого блоку авто-номної системи опалення з використанням комплектного теплогенеруючого модуля на базі теплових насосів типу «повітря-вода» для комуналь-них закладів дошкільної освіти» |  |  | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 360,0* | - | - | - | - | - | 360,0* |
|  |  |  |  |  | Кредитні кошти | - | 23 700,0 | - | - | - | - | 23 700,0 |
| Усього за розділом 2 |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 412 620,0 | 58 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 283 000,0 | 844 120,0 |
| 4 | Енергетична стійкість комунальних підприємств | 4.4. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Реконст-рукція магістральної тепло-мережі котельні «Гігант» від ТК-158 до ТК-139 в Саксагансь-кому районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь-кий нагляд» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 185,5** | - | - | - | - | - | 4 185,5** |
|  |  |  |  |  | Кредитні кошти | - | 20 000,0 | - | - | - | - | 20 000,0 |
|  |  | 4.5. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Реконст-рукція магістральної тепло-мережі котельні «Гігант» від ТК-136 до ТК-114 в Сакса-ганському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь-кий нагляд» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 2 625,6** | - | - | - | - | - | 2 625,6** |
|  |  |  |  |  | Кредитні кошти | - | 150 000,0 | - | - | - | - | 150 000,0 |
|  |  | 4.6. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капіталь-ний ремонт теплових мереж від ТК-422 по вул. Нахімова до ТК-444 по вул. Трамвайна в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетро-вська область, в т.ч. технічний нагляд, авторський нагляд. Завершальні роботи»*** | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Кредитні кошти | - | 20 000,0 | - | - | - | - | 20 000,0 |
|  |  |  |  |  | Кошти Кому-нального під-приємства теп-лових мереж «Криворіжтеп-ломережа» | 99,9 | - | - | - | - | - | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Субвенція об-ласного бю-джету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання ко-мунальної влас-ності міста Кри-вого Рогу в умо-вах збройної агресії Російсь-кої Федерації проти України | 68 944,4** | - | - | - | - | - | 68 944,4** |
|  |  | 4.7. Реалізація проєкту «Заходи з енергозбереження. Капіталь-ний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324-ТК-324/8 в Металур-гійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, в т.ч. технічний нагляд, авторсь- кий нагляд. Завершальні роботи» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Кредитні кошти | - | 30 000,0 | - | - | - | - | 30 000,0 |
|  |  |  |  |  | Кошти Кому-нального під-приємства теп-лових мереж «Криворіжтеп-ломережа» | 1 314,0 | - | - | - | - | - | 1 314,0 |
|  |  |  |  |  | Субвенція об-ласного бю-джету для здійснення заходів, у тому числі з енерго-збереження на об’єктах тепло-постачання ко-мунальної влас-ності міста Кри-вого Рогу в умо-вах збройної агресії Російсь-кої Федерації проти України | 91 055,6** |  |  |  |  |  | 91 055,6** |
|  |  | 4.8. Реалізація проєкту «За-ходи з енергозбереження. Ре-конструкція котельні «Цент-ральна» з встановленням ко-генераційної газопоршневої установки за адресою: 50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Рудна, 53» | 2024-2032 | Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, відділ з питань енергоменедж-менту та впро-вадження енер-гозберігаючих технологій ви-конкому міської ради, Комуналь-не підприємство теплових мереж «Криворіжтепло-мережа» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 4 070,0** |  |  |  |  |  | 4 070,0** |
|  |  |  |  |  | Кредитні кошти | - | 45 000,0 | - | - | - | - | 45 000,0 |
| Усього за розділом 4 |  |  |  |  |  | 1 413,9 | 298 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 206 000,0 | 604 413,9 |
| Усього за напрямами |  |  |  |  |  | 5 913,9 | 734 620,0 | 115 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 673 400,0 | 1 728 933,9 |

*– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми капітального будівництва об'єктів інфраструктури м. Кривого Рогу на 2019-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2018 №3322, зі змінами.

**– Орієнтовні обсяги фінансування здійснюються в межах Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017–2026 років, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.20216 №1209, зі змінами.

***– Рішенням міської ради від 26.01.2024 №2421 «Про перейменування об’єктів топоніміки м. Кривого Рогу та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 №2920 “Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста”»  вул. Нахімова перейменовано на вул. Сталеву.

Керуюча справами виконкому							Олена ШОВГЕЛЯ